附件1

深度贫困乡镇专项扶贫资金使用计划表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **项目实施单位** | **项目总投资** | **项目实施进度** | **资金缺口** | **分配资金额** | **备注** |
| 1 | 丹麻镇11村农村饮水安全巩固提升工程 | 维修水源3座、蓄水池1座；改造管网2950m，配套溢水管300m、闸阀井9座；改造潜水泵站8台；改造入户井3464座，入户管网8050m | 县水利局 | 620 | 未开工 | 620 | 620 |  |
| 2 | 五十镇寺滩村人饮工程蓄水池建设项目 | 新建蓄水池1座 | 县水利局 | 10 | 未开工 | 10 | 10 |  |
| 3 | 松多乡通村断头路、连接线工程 | 马营村、松多村、花园村 | 县交通局 | 317 | 已完工 | 317 | 317 |  |
| 4 | 五十镇通村断头路、连接线工程 | 五十村、巴洪村、寺滩村、班彦村、上滩村、下滩村、土观村、柳家村、三庄村、奎浪村 | 县交通局 | 667 | 已完工 | 667 | 667 |  |
| 5 | 丹麻镇通村断头路、连接线工程 | 拉庄村、哇嘛村、索卜沟村、松德村、汪家村、温家村、泽林村、锦州村、东丹麻村、补家村、西丹麻村 | 县交通局 | 887 | 已完工 | 887 | 518.92 |  |
|  | 合 计 |  |  | 2501 |  | 2501 | 2132.92 |  |